UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Trayectoria Sistemas de Información 2026-2

Proyecto de Sistemas de Información · SI4008

# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

[Sistema Automatizado de Monitoreo de Licitaciones]Proyecto ]

|  | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Nombre / Rol | Samuel Villa Valencia / Director del proyecto | Javier Alexander Castillo González Product Owner · Granulados Reciclados de Colombia (GRECO) |
| Firma |  |  |
| Fecha (AA-MM-DD) | 2026-08-03 |  |
| Repositorio | Backlog · SARL |  |

## EQUIPO DE TRABAJO

| ID | Nombre | Rol en el equipo |
| --- | --- | --- |
| 1017928564 | Cristóbal Rodríguez Rojas | Desarrollador |
| 1025886234 | Emanuel Castañeda Cano | Desarrollador |
| 1011393167 | Juan José Botero García | Desarrollador |
| 1023593101 | Samuel Deossa Gómez | Desarrollador |
| 1020222876 | Samuel Villa Valencia | Director del proyecto |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto | SAML - Sistema Automatizado de Monitoreo de Licitaciones |
| --- | --- |
| Tecnologías a usar | Para el desarrollo de la solución se contempla el uso de Python para la extracción y scraping de información de licitaciones desde las distintas fuentes (CECOP, alcaldías, IDRL, CAMACOL y licitaciones privadas); Make.com para la automatización de procesos de negocio y notificaciones; GitHub Actions (o alternativamente Camunda) para la orquestación y programación periódica de los procesos de extracción; Supabase como base de datos centralizada para almacenar y estructurar la información recopilada; la API del CRM utilizado |
|  | actualmente por la empresa para la integración de la información extraída; Power BI para la construcción de tableros de inteligencia de negocios que apoyen la toma de decisiones; y Docker para el empaquetado y despliegue de los componentes de la solución. |
| Patrocinador del proyecto | Granulados reciclados de Colombia Greco [Link] |
| Líder del proyecto | Samuel Villa Valencia |
| Fecha de elaboración (dd-mm-aaaa) | 04-08-2026 |

2. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN

Actualmente, la empresa realiza de forma manual la búsqueda, descarga y registro de licitaciones adjudicadas publicadas en diferentes portales, con el fin de almacenarlas y gestionarlas desde su CRM. Este proceso requiere revisar periódicamente múltiples fuentes de información, identificar las licitaciones de interés y cargar la documentación correspondiente, lo que consume tiempo y aumenta el riesgo de omitir registros relevantes. El proyecto busca automatizar la detección de licitaciones adjudicadas, la descarga de toda la documentación asociada y su integración con el CRM, permitiendo centralizar la información, optimizar el proceso de gestión y garantizar un repositorio actualizado para el seguimiento y análisis comercial.

| 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| N° | Objetivo (criterio SMART - https://www.tableau.com/es-mx/learn/articles/smart-goals-criteria ) |
| 1 | Desarrollar e implementar módulos de scraping en Python que detecten automáticamente al menos el 80% de las licitaciones adjudicadas publicadas en las fuentes públicas definidas (SECOP, licitaciones.info), validado durante la fase de piloto, a más tardar el 13-10-2026 |
| 2 | Integrar la API del CRM actual de la empresa con la base de datos centralizada en Supabase, dejando la sincronización automática de licitaciones adjudicadas construida y probada en ambiente de desarrollo antes del 15-09-2026, y validada sin errores ni duplicados durante la fase de piloto, a más tardar el 13-10-2026 |
| 3 | Construir y poner en producción los tableros de inteligencia de negocio en Power BI, que muestren el histórico de licitaciones adjudicadas y tendencias de interés comercial, a más tardar el 29-09-2026, logrando que sean consultados por el equipo comercial y los directivos durante el periodo de piloto, verificado mediante los registros de acceso de Power BI |
| 4 | Reducir en al menos un 60% el tiempo que el equipo comercial dedica a la búsqueda, descarga y registro manual de licitaciones adjudicadas, tomando como línea base la medición de horas actuales relevada durante las primeras dos semanas del proyecto (a partir del 04-08-2026), y verificado al cierre de la fase de piloto, el 13-10-2026 |

| 4. ALCANCE DE ALTO NIVEL |  |
| --- | --- |
| Incluye | No incluye (exclusiones) |
| En el proyecto queremos desarrollar módulos de scraping usando Python para monitorear las fuentes definidas (CECOP, alcaldías, IDRL, CAMACOL y portales de licitación privada), así como otras fuentes adicionales que el cliente solicite, siempre que se acuerde formalmente una ampliación de alcance y cronograma. Usaremos detección automática de licitaciones adjudicadas publicadas en dichas fuentes, identificando aquellas de interés para la empresa; también nos encargaremos de la descarga y almacenamiento automatizado de toda la documentación asociada a cada licitación adjudicada. Pasando al lado un poco más técnico, vamos a estructurar y almacenar todo de forma centralizada en Supabase. Desarrollaremos las automatizaciones de flujos de notificaciones y procesamiento de datos mediante Make.com, así como la orquestación y programación de los procesos de extracción mediante GitHub Actions. Integraremos la API del CRM actual de la empresa para sincronizar automáticamente los datos de las licitaciones adjudicadas identificadas, garantizando un repositorio actualizado. | No haremos seguimiento del proceso de una licitación mientras está en curso (agendas, cronogramas, respuestas a observaciones, adendas); nuestro alcance se limita a la detección de licitaciones ya adjudicadas y publicadas. Tampoco monitorearemos fuentes de licitaciones distintas a las previamente acordadas, salvo que se formalice una ampliación de alcance y cronograma con el cliente. No nos encargaremos de la elaboración, revisión o presentación de propuestas para las licitaciones. Nuestro equipo no se encargará de la toma de decisiones automatizada sobre participación o no en una licitación. No modificaremos nada del CRM actual de la empresa; nos limitamos a la integración vía API existente. Tampoco migraremos o depuraremos datos históricos de licitaciones previamente gestionadas de forma manual. No desarrollaremos una aplicación móvil o interfaz de usuario adicional fuera de los tableros de Power BI y el CRM. Tampoco haremos despliegues en producción distinta a la definida en Supabase. Y por último, el equipo no hará mantenimientos ni soporte después del cierre y final del proyecto, a menos que se haga un acuerdo con la empresa. |
| Construiremos tableros de inteligencia de negocio en Power BI para visualizar el histórico de licitaciones adjudicadas, tendencias y datos de apoyo al análisis comercial. Usaremos Docker para empaquetar y desplegar los componentes. Y por último, nos encargaremos en definir un set inicial de fuentes piloto para las validaciones del sistema y hacer la documentación técnica y funcional para la operación y mantenimiento. |  |

## 5. RIESGOS Y SUPUESTOS CLAVE

Solo los 2-3 riesgos o supuestos más determinantes para decidir si el proyecto arranca. El registro completo de riesgs se realiza en la etapa de planificación del proyecto y se diligencia en el documento de formulación..

| Riesgos clave | Supuestos clave |
| --- | --- |
| - Los portales (CECOP, alcaldías, IDRL, CAMACOL) cambian su estructura HTML o activan bloqueos anti-bot/captchas, rompiendo los scrapers - La API del CRM actual tiene limitaciones, poca documentación o accesos demorados, retrasando la sincronización. - La dedicación parcial del equipo (compromisos académicos) genera retrasos frente al cronograma. | - Los portales definidos seguirán siendo accesibles públicamente y sin cambios estructurales mayores durante el proyecto. - La empresa entregará documentación y credenciales de acceso al CRM y a los portales en las primeras semanas. - El equipo mantendrá una dedicación mínima semanal acordada durante todo el proyecto. |

| 6. HITOS Y PRESUPUESTO RESUMEN |  |
| --- | --- |
| El proyecto se desarrollará en cinco fases —inicio, planeación, ejecución, monitoreo & control y cierre— alineadas con los productos de software esperados en cada una: análisis y diseño de la arquitectura en planeación; construcción de los módulos de scraping, la integración con el CRM y los tableros de Power BI durante la ejecución; pruebas integrales y puesta en marcha del piloto; y estabilización con documentación técnica y funcional antes del cierre. Las entregas se programan cada dos semanas a partir del 4 de agosto de 2026, con cierre del proyecto en la primera semana de noviembre de 2026. El presupuesto es una estimación de alto nivel basada en el número de profesionales del equipo y las horas de trabajo requeridas por fase. |  |
| Hito | Fecha objetivo |
| Inicio — Acta de constitución aprobada, equipo confirmado con roles, kickoff con el cliente para validar alcance y fuentes | 04-08-2026 |
| Planeación — Análisis de las 4 fuentes públicas (CECOP, alcaldías, IDRL, CAMACOL), diseño de arquitectura (Supabase, Docker, Make.com, GitHub Actions), documentación de acceso a la API del CRM | 18-08-2026 |
| Ejecución — Construcción 1 — Módulos de scraping en Python para las 4 fuentes públicas, con detección de | 01-09-2026 |
| publicaciones nuevas y descarga automática de documentación |  |
| Ejecución — Construcción 2 — Integración con la API del CRM, automatizaciones de notificaciones en Make.com, orquestación periódica vía GitHub Actions | 15-09-2026 |
| Ejecución — Construcción 3 — Tableros de Power BI y pruebas integrales end-to-end (scraping → Supabase → CRM → Power BI) | 29-09-2026 |
| Ejecución — Piloto — Puesta en marcha del piloto con el set inicial de licitaciones definido con el cliente | 13-10-2026 |
| Monitoreo & Control — Estabilización según retroalimentación, corrección de errores, documentación técnica y funcional | 27-10-2026 |
| Cierre — Entrega a operación, acta de cierre y lecciones aprendidas | 03-11-2026 |

| Presupuesto estimado (orden de magnitud) | SUPUESTO $22.500.000 COP 5 personas (1 líder + 4 desarrolladores), ~10 horas/semana cada uno durante 13 semanas (04-08 al 03-11 ≈ 850 horas totales), tarifa promedio ~$27.000 COP/hora. No incluye licencias ni horas de gestión de cambio. |
| --- | --- |

7. CRITERIOS DE ÉXITO

- El sistema detecta y registra automáticamente al menos el 80% de las publicaciones/actualizaciones adjudicadas en los portales definidos, sin intervención manual. - Se reduce en al menos un 60% el tiempo que el equipo comercial dedica hoy al seguimiento manual de licitaciones. - La sincronización entre Supabase y el CRM ocurre sin errores ni duplicados durante el piloto. - Los tableros de Power BI son adoptados y consultados de forma regular por directivos/equipo comercial para tomar decisiones. - Durante el piloto, ninguna licitación de interés se pierde por falta de seguimiento oportuno.

| 8. AUTORIDAD DEL LÍDER DE PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Decisiones autónomas | El equipo tiene autonomía para decidir las herramientas y tecnologías a utilizar en el desarrollo de la solución, la metodología de trabajo del equipo, la propuesta técnica de solución (arquitectura, diseño de los procesos de automatización y extracción de información), así como las decisiones operativas y técnicas relacionadas con la ejecución del proyecto. |
| Decisiones que requieren aprobación | Se requiere autorización de Granulados Greco para el uso de sus herramientas internas (CRM), el acceso a información propia de la empresa y el consumo de las APIs que esta disponga. Asimismo, se requiere la aprobación de la docente a cargo de la materia para el desarrollo del proyecto en el marco de la Trayectoria de Sistemas de Información, garantizando el cumplimiento de los objetivos académicos definidos para el curso. |
| Reporta a | Javier Alexander Castillo (Product Owner, Granulados Greco) y a la profesora Ana Teresa Tatis (docente, Universidad EAFIT). |

## 10. APROBACIÓN

| Patrocinador / Cliente | Líder del proyecto |
| --- | --- |
| Firma Nombre Javier Alexander Castillo González | Firma Nombre Samuel Villa Valencia |
| Fecha | Fecha |
|  | 26-08-03 |

| PO / Cliente | Equipo del proyecto |
| --- | --- |
| Firma Nombre: Javier Alexander Castillo González | Firma Nombre: Samuel Deossa Gomez Firma Nombre: Emmanuel Castañeda |
|  | Firma Nombre: Cristóbal Rodríguez Firma Nombre: Juan José Botero |
| Fecha | Fecha |
|  | 26-08-03 |